绍市农〔2021〕6号

绍兴市农业农村局关于实施农业产业提升“2020”计划升级版的通知

各区、县（市）农业农村局，局机关各处室、局属各单位：

为进一步夯实农业产业发展基础，培育壮大优势特色产业，根据市政府工作要求，决定在全市实施农业产业提升“2020”计划升级版。现将有关事项通知如下：

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施乡村振兴战略为总抓手，促进农村一二三产业融合发展为路径，聚焦重点农业产业强化示范和创新引领，加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，拓展农民增收空间，有效推动共同富裕。

（二）基本原则

1.坚持因地制宜。立足资源禀赋，找准比较优势，依托现代种养业、绿水青山、田园风光和乡土文化，发展优势明显、特色鲜明的现代农业产业。

2.坚持统筹推进。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，有效激活要素、市场和各类经营主体。加大政策扶持力度，引导形成以农民为主体、企业带动和社会参与的农业产业发展新格局。

3.坚持融合发展。充分挖掘农业多种功能和价值，加快全产业链、全价值链建设，促进一二三产业深度融合。健全利益联结机制，更好发挥产业发展的联农带农作用，促进农民持续增收。

4.坚持绿色创新。践行绿水青山就是金山银山理念，严守耕地保护和生态发展红线，促进农村生产生活生态协调发展。强化科技支撑作用，推动业态、模式创新，促进产业发展提质增效。

（三）目标任务

梯次推进国家级农业产业强镇、国家级“一村一品”示范镇、省级乡村振兴产业发展示范县、省级现代园区、省级特色农业强镇、特色农产品优势区（品种园），加快建设农业种养业、农产品加工农旅结合项目。计划总投资39.85亿元，当年完成投资17.36亿元，优化现代农业产业，彰显产业优势，提升质量效益，推动乡村产业兴旺。

二、建设内容

1.10个国家级强镇（示范镇）、省级示范县、省级现代园区（强镇）。计划总投资18.18亿元，当年投资5.66亿元，创建上虞区丁宅四季仙果特色农业产业强镇、嵊州市三界镇农业产业强镇2个国家级农业产业强镇、嵊州市金庭镇1个国家级“一村一品”示范镇，诸暨市、新昌县2个省级乡村振兴产业发展示范县，柯桥区南部现代农业园区、上虞区章镇现代农业园区、上虞区梁湖现代农业园区3个省级现代农业园区，上虞区永和镇“稻香永和”特色农业强镇、诸暨市赵家镇香榧特色农业强镇2个省级特色农业强镇。

2.10个特色优势区（品种园）。计划总投资2.52亿元，当年投资1.16亿元，培育发展越城农韵酒乡、柯桥浪漫花乡、上虞四季仙果、诸暨珍珠水乡、会稽休闲榧乡、新嵊养生茶乡6个优势特色产业集聚区，深化推进柯桥菊花、柯桥兰花、嵊州茶叶、嵊州水稻4大品种园建设。

3.10个农业种养殖业项目。计划总投资15.37亿元，当年投资8.52亿元，推进越城区一景牧业养殖场改造提升、柯桥区科盛生猪养殖、上虞区新海岸渔业、上虞区御锦渔业、诸暨市中草药全产业链（一期）、诸暨市珍珠智能化养殖基地、诸暨市正欣农业生猪养殖场、嵊州市陌桑高科10万吨功能性蛋白质纤维、嵊州市越冬万头现代化养猪场、新昌县华顺畜牧养殖场10个项目建设。

4.10个农产品加工农旅项目。计划总投资3.78亿元，当年投资2.02亿元，推进柯桥区竹产业初加工、上虞区数字农业综合体、上虞区农业科技创业孵化平台、诸暨市天植元植物提取物精深加工生产线、嵊州市禾下土现代农业产业园、嵊州市省级示范性现代国有农场、嵊州市中国辉白茶博物馆、新昌县世豪现代田园综合体项目、新昌县承清堂年加工750吨茶叶项目、新昌县澄潭江茗产供销一体化10个项目建设。

三、保障措施

1.加强指导服务。结合“三联三送三落实”活动，定期开展会商交流，帮助协调解决项目困难和问题。各区、县（市）要建立相应工作机制，确保高质量完成年度建设任务。

2.强化政策扶持。进一步优化扶持政策，加大对项目，特别是“米袋子”“菜篮子”等民生保供项目和区域优势项目的支持力度，优化管理服务，保障项目建设用地。

3.建立推进机制。将农业产业提升“2020”计划升级版工作纳入各区、县（市）年度工作清单和乡村振兴战略实绩考核。建立健全通报、督促机制，实行“定期通报”和“一季度一督促”。

4.营造良好氛围。加大对项目宣传推介力度，推广一批示范典型，打响一批特色品牌。落实“两进两回”要求，引导鼓励青年、乡贤回乡创业投资，营造推动乡村产业振兴的良好氛围。

附件：1.国家级强镇（示范镇）、省级示范县、省级现代园区（强镇）建设情况表；

2.特色农产品优势区（品种园）建设情况表；

3.农业种养殖业项目建设情况表；

4.农产品加工农旅项目建设情况表。

绍兴市农业农村局

2021年4月8日

附件1

国家级强镇（示范镇）、省级示范县、省级现代园区（强镇）建设情况表

投资单位：万元

| 序号 | 名称 | 建设范围及 核心面积 | 建设 类型 | 建设 主体 | 建设起止年限 | 总投资 | 已完成 投 资 | 2021年 计划投资 | 2021年建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上虞区丁宅四季仙果 国家级特色 农业强镇 | 丁宅乡，建设范围43平方公里 | 续建 | 上虞区 丁宅乡 | 2020- 2021 | 8070 | 6441 | 1629 | 农业综合体建设；节会举办；农业产业精深加工扶持、多元新型农业经营主体培育；农业区域公用品牌宣传推广。 |
| 2 | 嵊州市三界镇国家级 农业产业 强镇 | 三界镇，核心面积1786亩 | 续建 | 嵊州市三界镇、嵊州味央农业发展有限公司、浙江飞翼生态农业有限公司 | 2020- 2021 | 5132 | 1525 | 3607 | 大棚叶菜示范基地建设、粮菜轮作示范基地建设、蔬菜冷链物流中心建设母猪分娩舍配种舍建设、沼液后处理输送管网建设、新型农业经营主体培育、公共品牌建设提升。 |
| 3 | 嵊州市金庭镇国家级 “一村一品” 示范镇 | 金庭镇，核心面积20000亩 | 续建 | 嵊州市 金庭镇 | 2020- 2022 | 6759 | 4510 | 2219 | 农村基础设施提升改造项目、桃形李宣传推介、桃形李品质提升、4个小流域水土流失综合治理、两个山塘综合整治。 |
| 4 | 诸暨市省级产业发展 示范县 | 山下湖镇 | 续建 | 诸暨市 人民政府 | 2020- 2022 | 24500 | 6101 | 16178 | 围绕珍珠主导产业，以全产业链数字化转型升级为主体，开展珍珠产业数字化养殖示范、数字化精深加工示范、数字化销售示范、公共服务平台以及数字化监管等建设。 |
| 5 | 新昌县省级产业发展 示范县 | 新昌县 | 续建 | 新昌县农业农局、东茗乡、镜岭镇及茶企 | 2020- 2022 | 20600 | 3467 | 10410 | 建设茶产业数字化指挥中心；开展六大茶山精密智控工程、茶叶加工智慧工厂工程、茶叶营销数字转型工程、中国茶市深度改造工程和大佛龙井品牌提升工程。 |
| 6 | 柯桥区南部省级现代 农业园区 | 兰亭街道、平水镇、王坛镇、稽东镇 | 续建 | 柯桥区农业 农村局 | 2018- 2021 | 4100 | 4000 | 100 | 两溪茶厂厂房建设。 |
| 7 | 上虞区章镇省级现代 农业园区 | 范围126平方公里,核心面积3.5万亩 | 续建 | 上虞区 章镇镇 | 2018- 2020 | 51295 | 48820 | 2475 | 建设花坎山养心谷新建钢架大棚、玻璃温室、喷滴灌设备、游步道、智能数控系统。 |
| 8 | 上虞区梁湖省级现代 农业园区 | 上虞区梁湖街道，核心面积2万亩 | 新建 | 上虞区梁湖街道办事处 | 2020- 2022 | 50280 | 16500 | 18000 | 开展园区环境整治和基地改造提升，规划建设茶园骑行道、农技服务大楼、农业环境监测系统、茶博园及配套设施等；推进裕润休博园文旅项目规划建设；完成天香研学小镇策划方案并启动相关项目建设；继续开展美丽田园建设，打造“稻香花浦”精品村等。 |
| 9 | 上虞区永和镇省级“稻香永和”特色 农业强镇 | 建设范围4.69万亩，核心面积8000亩 | 续建 | 上虞区 永和镇 | 2019- 2021 | 5100 | 3820 | 1280 | “稻香永和”品牌建设、水稻高产示范方建设、特色稻米观光基地、高标准农田提升建设、农业机械化提升、蒙发利和汇林农业智慧农业建设项目。 |
| 10 | 诸暨市省级赵家镇香榧特色农业 强镇 | 赵家镇 | 续建 | 诸暨市 赵家镇 | 2019- 2021 | 6000 | 5500 | 700 | 建设走马岗、三叠瀑、黄檀溪泉畈段3条游步道，配套相应的道路标识、安全设施等；开展香榧等节会活动，完善停车场、度假区等休闲旅游基础与服务设施，推进农家乐景区环境综合整治，提升农家乐层级，推进农旅深度融合；加大香榧衍生产品开发力度，促进深加工产品与营销模式多元化。 |

附件2

特色农产品优势区（品种园）建设情况表

投资单位：万元

| 序号 | 优势区 名 称 | 区域 分布 | 2021年重点建设项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目 名称 | 建设地点 | 实施主体 | 建设起止年限 | 总投资 | 已完成 投 资 | 当年 投资 | 建设内容 |
| 1 | 越城农韵酒乡 | 越城区 富盛镇 | 富盛镇全域智慧农旅信息化平台 建设项目 | 富盛镇 | 越城区富盛镇 | 2021 | 200 | 0 | 200 | 建设智慧旅游体验系统，建设智能停车场系统，建设安全监管系统，建立完善景区出入口和重点区域的视频监控，建设户外发布系统。 |
|  |  |  | 富盛镇农民技能培训中心建设工程 | 富盛镇 | 越城区富盛镇 | 2021 | 200 | 0 | 200 | 场地硬化、设施配置等。 |
|  |  |  | 富盛镇农产品展销中心改造项目 | 富盛镇 | 越城区富盛镇 | 2021 | 300 | 0 | 300 | 展销中心装修、布置，周边环境整治、茶园步道改造。 |
| 2 | 柯桥浪漫花乡 | 柯桥区漓渚镇、平水镇、稽东镇、王坛镇 | 柯桥整合南部产业经济带项目 | 平水镇、稽东镇、王坛镇、漓渚镇 | 柯桥区 人民政府 | 2021 | 50 | 0 | 50 | 以主导产业为基础，整合茶叶、花木产业经济带。 |
| 3 | 上虞四季鲜果 | 上虞区盖北镇 | 盖北镇农业产业研发中心建设项目 | 盖北镇 | 上虞区盖北镇 | 2020- 2022 | 2500 | 0 | 1000 | 集产业研发、旅游接待、电商平台、葡萄展馆于一体的综合体。 |
|  |  |  | 盖北镇智慧葡萄示范园区建设项目 | 盖北镇 | 上虞区盖北镇 | 2021 | 150 | 0 | 150 | 新建环境监测系统（50只球形摄像机）、水肥（药）一体化智能灌溉系统，病虫害绿色防控系统建设（60只杀虫灯），大棚升级改造建设，葡萄设施栽培智慧管控云平台等。 |
|  |  |  | 葡萄旅游观光长廊建设工程 | 盖北镇 | 上虞区盖北镇 | 2021 | 215 | 0 | 215 | 野藤葡萄公园内葡萄长廊延伸，采用钢结构的顶，地面采用透水砖面层混凝土基层，警示桩隔离，绿化带等。总长595米，宽6米。 |
|  |  |  | 野藤葡萄公园--丰富基地葡萄设施栽培提升 工程 | 盖北镇 | 上虞区玫瑰园果合作社等 | 2021 | 400 | 0 | 400 | 建设标准连体大棚(622)53亩，(822)7亩及喷、滴管系统。 |
| 4 | 诸暨珍珠水乡 | 诸暨市山下湖镇、姚江镇 | 珍珠智慧化生产加工共享车间项目建设 | 山下湖镇、姚江镇 | 浙江羿晟科技有限公司 | 2020 | 650 | 0 | 650 | 3D配方打样实验室、5G可视化粉单元、多肽抗菌液数字车间、一般液态（膏乳霜）单元的相应设施设备；包括数字化自控系统。 |
|  |  |  | 珍珠化妆品数字化检测公共服务 平台建设 | 山下湖镇、姚江镇 | 浙江华珍科技有限公司 | 2019- 2021 | 750 | 0 | 500 | 建立数字检测实验室，配套化妆品检测设施设备，运用数字化管理系统，为产业内中小企业提供技术开发、质量检测、信息咨询、技术培训及成果推广、化妆品备案注册代理等特色服务。 |
|  |  |  | 珍珠文化体验式销售示范项目建设 | 山下湖镇、姚江镇 | 浙江米果果生态农业集团有限公司等 | 2020 | 4000 | 0 | 2000 | 建设珍珠观光养殖基地，对养殖基地进行清淤等改造，完善周边道路等基础设施，配套智能水处理系统，数字夜景灯等设施，实现多彩多景交融，珍珠文化宣传演绎,促进珍珠文化与休闲观光旅游深度结合。 |
|  |  |  | 智能珍珠贝数字化养殖模块基地 建设 | 山下湖镇、 姚江镇 | 浙江佰瑞拉农业科技有限公司 | 2020 | 900 | 0 | 500 | 建设智能珍珠贝数字化养殖模块基地1个，选育珍珠蚌良种，配套水处理、增氧控温、自动清洗、多功能检查车、藻类培育装置及控制、水质在线检测等智能化设施设备，实现图像采集识别、生命检测实时采集、检测传感、PLC控制集成等系统集成与应用。 |
|  |  |  | 珍珠数字化深加工示范园建设 | 山下湖镇、 姚江镇 | 浙江长生鸟健康科技股份有限公司 | 2019- 2021 | 5050 | 0 | 2500 | 完善研发平台，开发珍珠护肤（面膜、膏、霜、粉）数字生产线1条，研发珍珠洗护产品配方并开发珍珠洗护数字化生产线1条，配套相应的生产加工设施设备；引进海内外高端人才，开展小分子珍珠肽、珍珠彩妆、洗护等系列新产品研发。 |
| 5 | 会稽休闲榧乡 | 柯桥区稽东镇、王坛镇 | 香榧产业深度融合集成创新 | 稽东镇 | 柯桥区人民政府 | 2021 | 100 | 0 | 100 | 启动香榧园区建设。 |
| 6 | 新嵊养生茶乡 | 新昌县 | 浙江省新昌茶产业创新服务综合体 | 新昌县 | 新昌县人民政府、相关茶企 | 2020- 2022 | 8600 | 3500 | 2023 | 重点构建一院、一馆、二中心、三平台等七大平台。 |
| 7 | 柯桥 菊花 | 柯桥区 平水镇 | 菊花种质 资源圃项目 | 平水镇剑灶村 | 浙江海丰花卉 有限公司 | 2021 | 400 | 300 | 100 | 建设总面积70亩，其中露地栽培种质资源保存基地54亩，室内栽培保存设施面积15亩。建设连栋薄膜大棚4000平方米，单体薄膜大棚6000平方米。 |
| 8 | 柯桥 兰花 | 柯桥区 漓渚镇 | 兰花组培 项目 | 漓渚镇 | 柯桥区漓渚镇 | 2021 | 100 | 0 | 100 | 引进兰花组培专业设备，规模达到1600瓶组培苗，培育有60个左右的兰花品种。 |
| 9 | 嵊州 水稻 | 嵊州市 | 嵊州水稻 公园 | 嵊州市良种繁育场 | 嵊州市人民 政府 | 2021 | 500 | 0 | 500 | 基础设施的提升与改造、农垦文化保护与传承（生产用房及配套设施建设)、园林绿化等。 |
| 10 | 嵊州 茶叶 | 嵊州市仙岩镇舜皇村 | 龙井茶自动化加工流水线 | 仙岩镇 舜皇村 | 嵊州市爱明 茶业有限公司 | 2021 | 100 | 0 | 100 | 建设全自动加工流水线一条。 |

附件3

农业种养殖业项目建设情况表

投资单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 项目类型 | 实施主体 | 建设起止年限 | 总投资 | 已完成投 资 | 2021年 计划投资 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 越城区一景牧业养殖场改造提升 项目 | 越城区 沥海街道 | 扩建 | 浙江一景 生态牧业 有限公司 | 2020- 2022 | 3350 | 2230 | 1420 | 建设1200吨立式原粮储存简仓三只，配套的综合加工设备一套；购买司达特（STORI）Dodermann SW330 饲料制备机一台及配套的精准饲喂系统和饲料识别装置；建设3000立方米厌氧罐一座、沼气净化设备一套、牛粪烘干设备一套及配套土建工程，田间沼液输送管道8000米；新建牛舍前期配套道路、设施。 |
| 2 | 柯桥区科盛生猪养殖 项目 | 柯桥区 福全街道 | 新建 | 科盛生态农业有限公司 | 2020- 2022 | 18100 | 0 | 14100 | 建设用地210亩，建成后实现生猪存栏5.7万头，年出栏10.2万头的生产规模。 |
| 3 | 上虞区新海岸渔业项目 | 上虞区 崧厦街道 | 新建 | 新海岸饲料有限公司 | 2020- 2021 | 600 | 0 | 600 | 新建采光棚 1480 平方米，养殖池 66 只，蓄水池 15 亩，养殖净水系 统 5 组及进排水管道和配套，智能化供气、供氧、供温系统 1 组，智能化在线监测系统 5 套，100KV 光伏供电系统及其他配套设备。 |
| 4 | 上虞区御锦渔业项目 | 上虞区 上浦镇 | 新建 | 绍兴御锦生态农业开发有限公司 | 2020- 2021 | 600 | 0 | 600 | 新建采光棚 1144 平方米，标准化养殖池 24 只，养殖蓄水池 1 只，净 水系统 25 套，智能化温控系统 1 套，供氧系统 1 套，进排水管道及 周边道路硬化,物联网水质在线监测控制系统 1 套, 100KV 光伏供电 系统及其他配套设备。 |
| 5 | 诸暨市中草药全产业链建设项目（一期） | 诸暨市 浬浦、陈宅等镇 | 续建 | 诸暨禾菁农业开发有限公司 | 2019- 2022 | 30000 | 5500 | 2000 | 在浬浦、陈宅等镇，种植紫苏、半夏、芍药、益母草、霍山石斛(米斛)等中药材5000亩；开展中药深加工；建设一个集科研、中草药科普、种植展示馆于一体的休闲农业观光园。 |
| 6 | 诸暨市 珍珠智能 化养殖基地 | 诸暨市 山下湖镇 | 续建 | 浙江哈中生态环境科技有限公司 | 2020- 2021 | 6000 | 3000 | 3000 | 建设珍珠智能化养殖示范基地，重点对现有的塘面进行综合整治、改造，建设路网、沟渠等配套基础设施；安装智能化靶向投喂管网系统，应用物联网一体化控制技术，实现数字化管理；开展珍珠养殖技术研究，完善发酵车间等配套设施，优化滴管投喂系统。 |
| 7 | 正欣农业 生猪养殖场 建设项目 | 诸暨市 璜山镇 | 续建 | 浙江正欣农业开发有限公司 | 2019- 2022 | 12000 | 5500 | 2000 | 生猪养殖，设计出栏6万头。 |
| 8 | 嵊州市年产10万吨功能性蛋白质 纤维项目 | 嵊州经济开发区 | 续建 | 嵊州陌桑高科股份有限公司 | 2019- 2021 | 60000 | 20500 | 39500 | 建设饲料加工系统、饲养系统、蚕沙综合利用系统，年产鲜蚕茧3500吨。 |
| 9 | 嵊州市越冬万头现代化养猪场 | 嵊州市 甘霖镇 | 新建 | 嵊州市越冬牧业有限公司 | 2021 | 20000 | 0 | 20000 | 建设5万头现代化养猪场。 |
| 10 | 新昌县华顺畜牧养殖场项目 | 新昌县 沙溪镇 董村 | 续建 | 新昌县华顺畜牧有限 公司 | 2020- 2021 | 3000 | 1000 | 2000 | 存栏9000头生猪养殖场建设。 |

附件4

农产品加工农旅项目建设情况表

投资单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 项目类型 | 实施主体 | 建设起止年限 | 总投资 | 已完成投 资 | 2021年 计划投资 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柯桥区竹产业初加工 项目 | 柯桥区 平水镇 若耶村 | 新建 | 绍兴中禾竹木制品有限公司 | 2021 | 4500 | 0 | 2000 | 完成土地出让，启动厂房建设。 |
| 2 | 上虞区数字农业综合体 | 上虞区 丁宅乡 | 续建 | 上虞区供销合作总社、 丁宅乡 | 2019- 2021 | 10000 | 3150 | 6850 | 建设一个占地面积 26.5 亩，集数字农业管理中心、小镇客厅、 智能保鲜储藏平台、农村电子商务基地及配套餐饮休闲等功能 的数字农业综合体，其中数字农业管理中心作为承载上虞区四 季仙果产业数字化示范建设项目的综合平台设计建设。 |
| 3 | 上虞区农业科技创业 孵化平台 | 上虞区 丁宅乡 | 新建 | 上虞区农业农村局、 丁宅乡 | 2020- 2021 | 2050 | 50 | 2000 | 建设农创智谷，完成核心区土建工程（主入口、生态停车场、展销中心、孵化中心、专家工作站、会议接待中心）、农业设施工程（玻璃温室5亩，智能化连栋大棚45亩，全域水肥一体化）等，打造集生产加工、创客孵化、成果转化、示范推广、研学教育、农业科普等功能于一体的农业科技创业孵化平台。 |
| 4 | 诸暨市天植元植物提取物精深加工生产线项目 | 诸暨市 次坞镇 | 新建 | 浙江天植元生物科技有限公司 | 2021- 2022 | 2000 | 0 | 1500 | 利用茶叶、葡萄等农产品和天然植物，采用智能化技术，建设植物提取精深加工生产线2条，完善洁净车间、配套、清洁、烘干、粉碎、过滤、萃取、浓缩、沉淀等设施设备，购置超声波低温萃取仪，三位一体的纯化系统等设备。 |
| 5 | 嵊州市禾下土现代农业产业园 | 嵊州市 崇仁镇 | 新建 | 禾下土农业股份有限公司 | 2021- 2022 | 10000 | 0 | 2000 | 购置工业土地31537平方米，建设工业厂房35000平方米，自动化坚果生产线及包装流水线多条，预计2022年年底投产，投产后预计年产值人民币1.5亿元。 |
| 6 | 嵊州市省示范性现代国有农场建设 | 嵊州市 甘霖镇 大王庙 | 新建 | 嵊州市良种繁育场 | 2021 | 500 | 0 | 500 | 基础设施升级改造、一场一品产业发展、智慧农场建设示范、农垦文化保护展示等。 |
| 7 | 嵊州市 中国辉白茶博物馆 | 嵊州市 下王镇 泉岗村 | 续建 | 嵊州市泉岗名茶开发有限 公司 | 2021 | 700 | 200 | 500 | 建成中国辉白茶博物馆，主要包括茶文化展示厅、茶客厅、培训中心、茶博园等。 |
| 8 | 新昌县世豪现代田园综合体项目 | 新昌县羽林街道三合村 | 新建 | 绍兴市世豪农业发展有限公司 | 2021 | 200 | 0 | 200 | 世豪现代田园田园综合体项目，主要建设内容有：引进水肥一体化技术；种植有机水稻70亩，实现水稻种植机械化、引进水稻种植机械化，引进生物防治体系等。 |
| 9 | 新昌县清承堂年加工750吨茶叶项目 | 新昌县 梅渚镇 马家庄 | 续建 | 浙江清承堂茶叶有限 公司 | 2020- 2022 | 5800 | 700 | 3500 | 建设1.35万平方厂房与购置生产设备等。 |
| 10 | 新昌县澄潭江茗产供销一体化建设项目 | 新昌县 澄潭街道 | 续建 | 新昌县澄潭江茗加工厂 | 2020- 2022 | 2050 | 450 | 1150 | 新建茶叶加工车间10000平方，大佛龙井生产线2条，天姥云雾生产线1条，天姥红茶生产线1条。 |

绍兴市农业农村局办公室 2021年4月8日印发